**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**НАРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РЕШЕНИЕ**

от 25 марта 2024 г. № 15

 с. Народное

**Об утверждении графика**

**ремонта местных дорог**

**по Народненскому сельскому**

**поселению на 2024-2031 годы**

В соответствии со ст. 9 Устава Народненского сельского поселения, Совет народных депутатов Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области

**РЕШИЛ:**

1.Утвердить график ремонта местных дорог по Народненскому сельскому поселению на 2024-2031 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник» и разместить на сайте сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Народненского

сельского поселения                Ю.А. Подколзин

 Приложение № 1

 к решению Совета народных депутатов

 Народненского сельского поселения

 Терновского муниципального района

 Воронежской области от 25 марта

 2024 г. №15

**График ремонта местных дорог**

**по Народненскому сельскому поселению на 2024-2031 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт, улица** | **Протяженность** | **Текущий вид покрытия** | **Планируемый** | **РД или БДД** |
| **2024 год** |
| с. Липяги, ул. Мичуринская | 1,707 | асфальт | асфальт | РД |
| с. Липяги, ул. К.Маркса | 1,2 | асфальт | асфальт | РД |
| с. Народное, ул. Пролетарская | 0,562 | щебень | асфальт | РД |
| с. Народное, ул. Пушкинская | 0,2 | асфальт | асфальт | РД |
| с. Поповка, дорога до ФАПа | 0,08 | грунт | щебень | РД |
| **2025 год** |
| с. Народное ул. 1-я Ленинская | 0,308 | щебень | асфальт | РД |
| с. Народное, дорога до кладбища | 1,164 | щебень | асфальт | РД |
| с. Поповка, ул. Молодежная (отрезок дороги) | 0,398 | щебень/асфальт | асфальт | РД |
| **2026 год** |
| с. Народное, ул. Школьная | 0,430 | щебень | асфальт | РД |
| с. Народное, ул. Полевая | 0,278 | щебень | асфальт | РД |
| с. Поповка, ул. Крупской | 0,407 | асфальт | асфальт | РД |
| д. Сергеевка, дорога до кладбища | 0,587 | щебень | асфальт | РД |
| **2027 год** |
| с. Народное, ул. Красная | 0,692 | щебень | асфальт | РД |
| с. Народное, ул. 40 лет Октября | 0,342 | щебень | асфальт | РД |
| д. Коршуновка, дорога до кладбища | 0,818 | щебень | асфальт | РД |
| **2028 год** |
| с. Народное, ул. Первомайская | 0,707 | щебень | асфальт | РД |
| с. Народное, ул. 2-я Ленинская | 0,784 | щебень | асфальт | РД |
| с. Народное, ул. Садовая | 0,290 | щебень | асфальт | РД |
| с. Народное, ул. Кирпичная | 0,223 | щебень | асфальт | РД |
| **2029 год** |
| с. Липяги, ул. Набережная | 0,845 | щебень | асфальт | РД |
| с. Поповка, ул. Ленинская | 1,057 | асфальт | асфальт | РД |
| д. Коршуновка, ул. 60 лет Победы | 1,1 | асфальт | асфальт | РД |
| **2030 год** |
| с. Народное, ул. Коммунальная | 0,246 | щебень | асфальт | РД |
| с. Народное, ул. Трудовая | 1,646 | щебень/асфальт | асфальт | РД |
| с. Поповка, ул. Юбилейная | 0,6 | асфальт | асфальт | РД |
| д. Сергеевка, ул. Ленинская | 0,436 | грунт | щебень | РД |
| д. Сергеевка ул. Советская | 0,390 | грунт | щебень | РД |
| д. Коршуновка, ул. Проезжая | 0,760 | 0,5(асфальт)/0,260(грунт) | 0,5(асфальт)/0,260(щебень) | РД |
| **2031 год** |
| с. Народное, ул. Набережная | 0,454 | щебень | асфальт | РД |
| с. Липяги, ул. Советская | 0,518 | щебень | асфальт | РД |
| с. Липяги, ул. Ленинская | 1,623 | грунт | щебень | РД |