**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**НАРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РЕШЕНИЕ**

от 13 февраля 2025 г. № 03

с. Народное

**Об утверждении отчета о результатах**

**реализации в 2025 году Программы**

**комплексного развития транспортной**

**инфраструктуры Народненского сельского**

**поселения Терновского муниципального**

**района Воронежской области на**

**2017-2027 годы**

В целях повышения эффективности муниципального управления, анализа общественного мнения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и о социально – экономическом положении муниципального образования, Совет народных депутатов Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области

**РЕШИЛ:**

1.Утвердить отчет о результатах реализации в 2024 годуПрограммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы (Приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Народненского сельского поселения: Е.А. Мишина

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов

Народненского сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области

от 13 февраля 2025 г. № 03

**ОТЧЕТ**

**о результатах реализации в 2024 году**

**Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы**

Отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации Народненского сельского поселения от 02.12.2013г. № 51 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области».

На территории сельского поселения действует Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы, утвержденная 14 сентября 2017 г. Решением Совета народных депутатов № 20.

Программа разработана на основании Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генерального плана и Устава Народненского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

- обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Народненского сельского поселения, предупреждение дорожно – транспортных происшествий и снижение тяжести последствий от чрезвычайных ситуаций на дорогах;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог сельского поселения;

В результате реализации Программы осуществлены следующие мероприятия:

- произведен ремонт дороги (укладка асфальта) по ул. Мичуринская в с. Липяги, протяженностью 1,414 км;

- произведен ямочный ремонт дороги по улю К.Маркса в с. Липяги, протяженностью 1, 200 км.

- произведен ремонт дороги (отсыпка щебнем) до ФАПа в с. Поповка;

- прогрейдированы две грунтовые дороги в д. Сергеевка и дорога по ул. Ленинская в с. Липяги;

- все дороги в с. Народное, Липяги. Поповка, в д. Коршуновка освещаются в ночное время суток;

- увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, на котором показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

- улучшилось содержание дорог местного значения в зимний период.

Финансирование мероприятий программы в 2024 году осуществлялось за счёт средств бюджета Народненского сельского поселения и средств из областного бюджета.

В результате постоянной работы по благоустройству и ремонту дорог доля дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям увеличивается. Реализация мероприятий программы позволила сохранить и увеличить протяженность участков автомобильных дорог местного значения на которых показатель их транспортно-эксплуатационного состояния соответствует требованиям стандартов, улучшить транспортное об обслуживание населения, повысить безопасность дорожного движения.